附件4

旅游升温战役重点项目三年行动计划表

共67个项目，总投资435.12亿元，年度投资87.64亿元，其中新建项目44个，续建项目23个

指挥长：张严     执行副指挥长：李旦梅     副指挥长：唐定、刘尤碧、李农妹、彭爱华

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 资金来源 | 总投资 （亿元） | 2017年投资计划 |  | 建设 性质 | 联系领导 | 责任单位 | 项目实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投资 (亿元) | 主要建设内容 |  |  |  |  |
| 合计：共67个 |  |  |  |  | 435.12 | 87.64 |  |  |  |  |  |
| 市本级项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计：8个 |  |  |  |  | 120.00 | 16.70 |  |  |  |  |  |
| 1 | 永州植物园建设 | 植物园设施建设、林业博览园、绿之恋广场、户外拓展中心等项目建设 | 2015-2020 | 财政拨款 招商引资 | 5.00 | 1.50 | 完成林业博览园二期、绿之恋广场二期、户外拓展中心及基础设施配套等项目。 | 续建 | 李旦梅 | 市林业局 | 市林业局 |
| 2 | “零陵古城”文化旅游综合保护开发 | 景区景点建设、景区路网建设、征地拆迁补偿 | 2015-2020 | 自筹、城建投 | 70.00 | 10.00 | 一期仿古建筑群及景区景点建设、配套路网建设。 | 续建 | 李旦梅 | 零陵区政府 | 零陵区政府 |
| 3 | “水云潇湘”文化旅游融合发展示范项目 | 以市中心城区湘江为轴线，以零陵古 城为核心，统筹规划古城、古镇、古村的建设改造和青山、 碧水、绿洲的利用开发，统筹规划景区的功能布局和业态安排，彰显潇湘源头的文化内涵，打造永州旅游的旗舰产品。规划以频岛为中心的潇湘文化公园，建设古城地标。规划以周家大院为中心的古村农耕文化。规划老埠头的潇湘古镇建设。规划冷水滩区欢乐新城建设。 | 2017-2020 | 招商引资 PPP模式 | 2.00 | 0.50 | 项目分为三期实施：一期完成项目整体策划，并推进深度设计，实施部分公共设施的建设；二期推进项目区重点项目的建设和基础设施的改善；三期完成主要项目的建设和配套，构建科学的项目营运机制。2017年主要完成项目一期工作。 | 新建 | 刘尤碧 | 市经投 冷水滩区 零陵区 | 市经投 |
| 4 | 永州凤凰岭公园项目 | 建设汽车品牌展示销售区、汽车竞赛场、汽车科技展览馆、汽车主题影院、汽车酒店，室内主题乐园等。 | 2017-2019 | 银行贷款 地方自筹 | 1.50 | 0.50 | 完成土地报批、征地、拆迁，完成设计招标 | 新建 | 彭爱华 | 经开区 管委会 | 经开区 管委会 |
| 5 | 潇湘源头风情文化街（源味街）开发 | 人行道改造工程、其他装饰工程以及其附属工程 | 2017 | 国开行银行贷款、自筹 | 5.00 | 2.20 | 立面改造、夜景泛光灯工程、人行道改造工程、其他装饰工程已经其他附属工程；原有门面内装修；滨江公园提质改造，改造市工商局空地停车场、永州日报社院内停车场、冷水滩区粮食局宿舍空地停车场、市老经稽处空地停车场等4个停车场。 | 新建 | 唐 定 | 市城投 冷水滩区 政府 | 市城投 |
| 6 | 双牌水库百里花果生态灌区风光带 | 打造四季花海观光带、渠道漂流、观景平台等旅游项目 | 2017-2020 | 自筹 | 5.50 | 0.50 | 完成20公里的建设任务，挂牌国家水利部生态水利示范基地。 | 新建 | 张 严 | 双牌水库 管理局 零陵区政府 | 双牌水库 管理局 零陵区旅建投 |
| 7 | 永州市南方百果观光园 | 建成总面积1000亩的观光园。 | 2017-2018 | 银行贷款 企业自筹 | 1.00 | 0.50 | ⑴百果采摘园；⑵花卉观享园；⑶水果盆景园；⑷旅游服务设施；⑸生态养生园； | 新建 | 李农妹 | 永州市柑桔示范场 | 永州市柑桔示范场 |
| 8 | 8个4星级以上酒店建设工程 | 在冷水滩、零陵各建设一个5星级酒店，在东部新城建设一个3层楼左右的4星级花园式酒店（会议中心），在阳明山建设生态酒店，在东安、宁远、江永、道县各建设一个4星级生态休闲酒店或汽车酒店。 | 2017-2020 | 招商引资 | 30.00 | 1.00 | 完成规划选址 | 新建 | 张 严 | 相关县区 | 相关县区 |
| 县区项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计：59个 |  |  |  |  | 351.12 | 70.94 |  |  |  |  |  |
| 1 | 乡村旅游点试点建设 | 在蔡市镇邓家铺村、花桥街镇敏村、上岭桥镇明塘村和仁山村建立乡村旅游点试点。主要项目包括编制旅游试点村发展规划、试点村环境卫生整治、水资源治理，旅游道路、停车场、及其它旅游基础设施建设等。 | 2017-2019 | 国家建设专项基金 | 2.10 | 1.10 | 启动景点规划、环境卫生整治、道路等配套设施建设。 | 新建 | 何冲龙 | 冷水滩区 政府 | 冷水滩区 政府 |
| 2 | 零陵区东山景区 | 景区景点及配套建设 | 2010-2018 | 城建投 | 10.00 | 0.60 | 完成武庙、文化广场建设，启动法华寺及配套建设。 | 续建 | 唐 烨 | 零陵区政府 | 零陵区政府 |
| 3 | 零陵区周家大院 | 明清古居修缮及旅游配套建设 | 2015-2019 | 省专项资金 | 3.00 | 0.50 | 完成四大家院、红门楼、黑门楼、新院子修复及旅游配套设施建设。 | 续建 | 唐 烨 | 零陵区政府 | 零陵区政府 |
| 4 | “永州之野”乡村旅游精品线路 | 香零烟雨-异蛇山庄-人民桥-周家大院-仙居故里，沿线景区景点及配套设施建设。 | 2016-2020 | 自筹、城投 | 6.00 | 1.50 | 异蛇山庄、香零烟雨景区景点建设，以及沿线路网、绿化亮化、停车场等配套设施建设。 | 新建 | 唐 烨 | 零陵区政府 | 零陵区政府 |
| 5 | 张飞公园 | 园林公园建设 | 2017 | 旅投 | 0.3 | 0.3 | 完成征地拆迁和部分园林建设。 | 新建 | 吴恢才 | 零陵区政府 | 零陵区政府 |
| 6 | 祁阳现代农业示范园 | 以现代农业种植园为主，开发休闲农业、户外拓展等配套功能区。 | 2016-2020 | 企业自筹 | 12.00 | 1.00 | 启动园内水、电、路等基础设施建设；完成部分农业种植园建设；发展户外拓展基地500亩。 | 续建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 |
| 7 | 祁阳观音滩鸭婆洲综合旅游开发项目 | 水上动感区、儿童游乐区、观光农业区、体育运动区及民俗风情区及配套设施建设。 | 2017-2018 | 企业自筹 | 2.00 | 1.20 | 完成水上动感区、儿童游乐区、观光农业区、体育运动区及民俗风情区建设。 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 永州市八尺旅游开发有限公司 |
| 8 | 祁阳香湖湾旅游渡假村 | 旅游度假酒店、水上娱乐、生态农业观光、国家级自驾车营地、老院落改造及配套基础设施建设。 | 2017-2020 | 企业自筹 | 5.00 | 2.00 | 旅游度假酒店、水上娱乐及生态农业观光基地建设 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 湖南香湖生态农业开发有限公司 |
| 9 | 祁阳县旅游提质改造工程 | 李家大院—石洞源风景区、大江—龙凼风景区及其他景区建设。 | 2017-2020 | 县自筹和企业自筹 | 30.00 | 1.00 | 完成龙凼旅游景区公路提质改造，启动李家大院—石洞源风景区提质改造及其他景区建设。 | 新建 | 金 彪 | 祁阳县政府 | 祁阳县政府 |
| 10 | 祁阳唐家山油茶文化主题公园 | 发展油茶高品质种植区3万亩、油茶产品休闲旅游区3000亩、油茶加工区100亩、长塘冲水库开发游乐区及基础设施建设800亩等。 | 2017-2020 | 企业自筹 | 5.00 | 1.00 | 发展油茶高品质种植区2万亩及配套基础设施建设 | 新建 | 周新辉 | 祁阳县政府 | 祁阳唐家山油茶有限公司 |
| 11 | 东安县全域旅游项目 | 建设一个风情小镇，一个四星级宾馆，一个公园，三条美丽通道，四个三星级农庄 | 2017-2019 | 国家项目资金、县级财政资金 | 50.00 | 18.00 | ①2017年5月30日前完成项目总体规划设计及主要建设点招投标等前期工作；②围绕三大龙头：舜皇山、紫水湿地公园特色旅游小镇、芦洪市“一带八景”、三大片区：舜皇景区片（包括唐家梯田、银杏园、高岩湖、永阳农庄等）、县城片区（石林公园、陡立山、东安大道以南景区风光带）、芦洪市片区（一带八景）、三大通道（芦冷线、东冷线、东大线），建设30个以上极具乡土情怀、极具人文气息、极具文化特色的精美景点，打造以县城为中心的“半小时微旅游圈”；③12月30日前完成一个风情小镇(大庙口镇)、一个四星级宾馆(紫苑宾馆改造)、一个公园(紫水湿地公园)、三条美丽通道(东安至冷水滩、芦洪市至冷水滩、东安至大庙口)、四个三星级农庄(大江源农庄、天元山庄、永阳山庄、高岩农庄)及舜皇山旅游区主要旅游点等主体工程建设投资18亿元等 | 新建 | 冯德校 | 东安县政府 | 东安县政府 |
| 12 | 东安永电新村(含东安鸡美食馆建设) | 建设占地120亩，建筑面积2.4万㎡生态新村 | 2015-2017 | 县级财政 资金 | 1.50 | 0.90 | 2017年4月30日前完成征地拆迁； 12月30日前完成土建等主体工程 | 续建 | 冯德校 | 东安县政府 | 东安县政府 |
| 13 | 东安赵家井美丽乡村及芦江河风光带 | 建设四条5公里的市政道路、占地16亩的安置区，综合治理芦江河道16.3公里 | 2015-2017 | 县级财政 资金 | 5.00 | 3.20 | 2017年5月30日前完成征地拆迁； 12月30日前完成道路、河道扩砌、绿化工程等 | 续建 | 龙向洋 | 东安县政府 | 东安县政府 |
| 14 | 新宁崀山经东安舜皇山至东安县城一级快速公路工程。 | 景区、路、桥建设，征地拆迁补偿，二级公路，11.902公里（东安舜皇山至大庙口）；其中大庙口至东安县城已建成 | 2017-2019 | 国、省补， 城建投 | 1.02 | 0.30 | 征地拆迁，路、桥建设 | 新建 | 龙向洋 | 东安县政府 | 东安县政府 |
| 15 | 道县欢乐世界旅游开发建设项目 | 项目用地205.8亩，其中一期用地95.8亩，总建筑面积470000㎡；二期用地110亩 | 2017-2018 | 企业自筹 | 1.20 | 0.50 | 完成一期土建工程和游乐设施安装并投入使用 | 新建 | 刘勇会 | 道县县政府 | 道县县政府 |
| 16 | 道县濂溪文化园建设项目 | 濂溪书院建设，荷花池内亭台楼榭景点建设，景区内道路、游道、广场建设；道清公路和仿古风貌建设；将楼田村申报国家历史文化名村、国家传统村落，完成濂溪故里古建筑群一期修缮工程建设；以及安置区一期工程建设、古建筑群二期修缮方案编制等 | 2016-2020 | 省级资金 县自筹 | 5.00 | 1.50 | 完成濂溪书院、荷花池内亭台楼榭景点建设；开展道清公路和仿古风貌建设；完善景区内道路、游道、广场建设等 | 续建 | 李天明 | 道县县政府 | 道县县政府 |
| 17 | 道县烈士陵园建设项目 | 占地50亩，建筑面积3000㎡ | 2017 | 中央资金和地方配套 | 0.30 | 0.30 | 占地50亩，建筑面积3000㎡ | 新建 | 李天明 | 道县县政府 | 道县县政府 |
| 18 | 道县何宝珍故里建设项目 | 乡村道路、桥梁及风光带建设，故里修缮，纪念碑，民房改造和天然浴场建设等 | 2017-2018 | 国家补助 自筹 | 0.70 | 0.35 | 完成乡村道路、桥梁及风光带建设，故里修缮，纪念碑等 | 新建 | 李天明 | 道县县政府 | 道县县政府 |
| 19 | 回龙圩管理区全域旅游基础设施项目 | 1.打造回龙湖四季花海400亩；2.新建知青文化博物馆4000㎡；3.改扩建乡村旅游民宿8000㎡；4.高尚湖生态旅游开发；5.申报永州回龙圩国际慢城，完成规划设计等前期工作、；6.马河流域风光建设2公里；7.配套建设生态停车场3个，总占地面积60亩。 | 2017 | 银行贷款地方自筹 | 2.00 | 2.00 | 1.打造回龙湖四季花海400亩；2.新建知青文化博物馆4000㎡；3.改扩建乡村旅游民宿8000㎡；4.高尚湖生态旅游开发；5.申报永州回龙圩国际慢城，完成规划设计等前期工作、；6.马河流域风光建设2公里；7.配套建设生态停车场3个，总占地面积60亩。 | 新建 | 赵文旺 | 回龙圩 管委会 | 回峰旅游开发有限责任公司 |
| 20 | 金洞国家森林康养基地建设项目 | 金洞管理区国家森林康养基地总体规划范围为金洞管理区全域，重点开发金洞旅游小镇康养服务区、万宝山森林生态康养基地、石鼓源-上司源森林康养养老服务基地、凤凰-白果市红色文化康养基地、晒北滩滨水森林康养基地等五个功能区域。 | 2015-2020 | 专项资金及银行贷款 | 7.34 | 0.50 | 1、金洞旅游小镇康养服务区：新建游客综合服务区，渔窝湾珍稀树种种子库；2、晒北滩滨水森林康养基地：新建码头1处，生态广场（运动场）3000㎡，民族风情街改造，3个乡村旅游点建设项目；3、万宝山森林生态康养基地：楠木王公园建设、牛头山游客接待中心提质改造、园内公路改造、游步道建设、森林浴场、乡村旅游示范点、观景亭及相关配套基础设施；4、凤凰花海、珍贵树种培育。 | 续建 | 何永明 黄守成 | 金洞管委会 | 金洞管委会 |
| 21 | 江华县旅游景区建设 | 井头湾3A景区、阳华岩景区建设、宝镜创国家3A级旅游景区、秦岩创国家4A级旅游景区，进行基础设施建设。 | 2017-2019 | 银行贷款 地方配套 | 1.35 | 0.50 | 进行旅游景区道路、接待中心等配套基础设施建设 | 新建 | 罗建华 | 江华县政府 | 江华县政府 |
| 22 | 江华生态公园建设 | 金牛湖公园：建设3个湖泊水体面积约4.2万㎡及景观、广场、风雨桥、道路绿化、亮化等配套设施。大山寨植物园：占地83亩，绿化、亮化、铺砖及配套基础设施建设 | 2015-2017 | 银行贷款 地方自筹 | 1.00 | 0.60 | 完成湖泊水体、景观、广场、风雨桥、道路绿化、亮化等配套设施。 | 续建 | 罗建华 | 江华县政府 | 江华县政府 |
| 23 | 江华涔天河旅游码头建设 | 建设8个旅游码头，主要建设停车场、公共卫生间、休息区等旅游配套设施 | 2017-2019 | 银行贷款 地方配套 | 4.30 | 0.50 | 务江、水口两个主码头基础工程建设 | 新建 | 罗建华 | 江华县政府 | 江华县政府 |
| 24 | 江华瑶族自治县水口水街项目 | 建设一系列具备景观功能、游览功能，并融合了浓郁瑶族风情的亭、塔、庙、馆等建筑，搭配水系景观、水岸景观区等 | 2017-2019 | 银行贷款 地方自筹 | 5.00 | 0.50 | 进行基础设施建设。 | 新建 | 罗建华 | 江华县政府 | 江华瑶族自治县瑶都水街旅游地产开发有限责任公司 |
| 25 | 江华“瑶家古风之旅”旅游路线公共服务项目 | 建设旅游道路100公里,建设涔天河旅游度假区、秦岩、九龙井、宝镜古民居、姑婆山风景区等景点游客接待中心、停车场、旅游标识、公测、环卫等基础设施。 | 2017-2020 | 银行贷款 地方自筹 | 0.80 | 0.30 | 完成前期工作并启动建设 | 新建 | 罗建华 | 江华县政府 | 神州瑶都旅游投资开发有限公司 |
| 26 | 江华码市星级宾馆 | 星级宾馆室内外装饰工程及星级宾馆绿化、亮化等配套工程。 | 2016-2018 | 企业自筹 | 1.00 | 0.50 | 2017年完成酒店建设投入使用。 | 续建 | 罗建华 | 江华县政府 | 江华县政府 |
| 27 | 神州瑶族文化博览园建设工程 | 总面积2000亩，建设醉海湖、盘王宫、盘王广场及相关景点景区开发 | 2016-2020 | 招商引资 地方自筹 | 20.00 | 1.50 | 完成征地拆迁；引进投资商；完成政府投资部分规划设计。 | 续建 | 罗建华 | 江华县政府 | 江华县政府 |
| 28 | 大湘西精品旅游线路公共服务设施项目 | 总投资0.3亿，完成服务中心建设 | 2017-2018 | 自筹 | 0.48 | 0.30 | 建设游客服务中心，改建招呼站、主干道沿途标识牌 | 新建 | 唐德荣 | 江永县政府 | 江永县政府 |
| 29 | 江永全域旅游景区提质改造项目 | 总投资5亿，景区提质改造，女书岛整岛水系整理，环岛步游道建设，风情小镇绿化、亮化 | 2017-2019 | 自筹 | 5.00 | 1.00 | 千家峒、上甘棠、女书园景区提质改造，村落维修，景区防洪排涝设施、绿化、亮化建设。 | 新建 | 唐德荣 | 江永县政府 | 江永县政府 |
| 30 | 道贺高速祥霖铺出口经江永女书小镇至上甘棠古镇道路拓宽工程 | G538江永神湾至县城段一级公路扩改12.8公里,经S325，通景公路(农村公路)提级改造为三级公路7.39公里。 | 2017-2023 | 国省补助 地方自筹 | 3.90 | 0.20 | 完成上上甘棠古村、女书小镇通景公路提级改造为三级公路。争取完成一级公路前期工作 | 新建 | 唐德荣 | 江永县政府 | 江永县政府 |
| 31 | 永明河湿地公园建设项目 | 生物多样性保护，湿地资源修复及湿地公园沿河两岸道路建设 | 2017-2019 | 自筹 | 6.00 | 1.00 | 湿地公园沿河两岸道路及绿化建设。 | 新建 | 唐德荣 | 江永县政府 | 江永县政府 |
| 32 | 蓝山夔龙山公园民俗风情建设 | 民俗风情街和公园栈道建设 | 2017-2019 | 银行贷款 地方自筹 | 3.00 | 1.00 | 完成民俗风情街主体建设、公园栈道建设 | 新建 | 魏和胜 | 蓝山县政府 | 蓝山县政府 |
| 33 | 蓝山浆洞生态观光旅游度假区 | 在都庞岭上种植观赏植物，建山上木别墅、人行栈道、观景平台，开发葫芦岭，建民族风情街、野生茶叶体验中心以及投资开发五号哨所，建设大型民族风情文艺表演中心、瑶族风情体验中心和农产品展示中心等。 | 2017-2018 | 银行贷款 地方自筹 | 2.00 | 1.00 | 种植观赏植物，观光道路、栈道建设，民俗风情屋及配套设施建设。 | 新建 | 秦志军 | 蓝山县政府 | 蓝山县政府 |
| 34 | 宁远九嶷山创国家5A级景区建设 | 建设生态停车场、游客服务中心、道路工程、园林绿化景观工程；黄河至驻龙门等旅游公路；祭祀广场、九嶷山安置区；三分石景区、舜帝庙遗址主体展示工程等 | 2017-2018 | 银行贷款（国开行）、县财政自筹 | 2.00 | 1.00 | 完成生态停车场、游客中心、部分道路工程、园林绿化景观等相关设施 | 新建 | 刘卫华 唐 何 | 宁远县政府 | 宁远县政府 |
| 35 | 宁远鲁观风情小镇 | 建设面积3700亩左右，投资12亿元；主要开发建设集观光、休闲度假、健康养生等于一体化的旅游景区 | 2017-2022 | 企业自筹 | 8.06 | 1.00 | 鲁观风情小镇的规划设计及民居外立面改造 | 新建 | 刘卫华 唐 何 | 宁远县政府 | 宁远县政府 |
| 36 | 宁远仙子山景区建设 | 建设杜鹃园，补植杜鹃、景观廊道、游步道、缆车等；鲁观—仙子山道路硬化；修筑游步道及电瓶车道，景区内的循环游览道路；修建观景台；配套修建游客服务站及停车场；修建旅游厕所等 | 2017-2018 | 银行贷款 | 2.60 | 1.00 | 完成鲁观—仙子山道路硬化；修建观景台 | 新建 | 刘卫华 唐 何 | 宁远县政府 | 宁远县政府 |
| 37 | 宁远航空城 | 规划建设通用航空机场，飞行俱乐部及主题酒店，飞行部落（体验式单体酒店）以及道路、绿化、生态园艺等配套设施 | 2017-2019 | 企业自筹 | 6.80 | 1.50 | 建设部分主体工程和基础设施 | 新建 | 刘卫华 唐 何 | 宁远县政府 | 宁远县政府 |
| 38 | 宁远万亩现代农业观光旅游产业园项目 | 建设1万亩的柑桔示范园、占地40亩的柑桔苗木研发中心，农产品加工厂及楼台凉亭、瞭望观景塔、仿古艺术休闲餐厅等旅游、观光产业 | 2017-2019 | 企业自筹 | 2.60 | 1.00 | 完成土地流转、种植部分农作物，开工建设加工厂房 | 新建 | 刘卫华 唐 何 | 宁远县政府 | 宁远县政府 |
| 39 | 宁远祭舜大道 | 全程长13公里，建设成为一条湾井、下灌连接景区的生态景观大道 | 2017-2018 | 银行贷款 | 1.50 | 1.00 | 完成设计，进行建设招标，并启动一期工程建设。 | 新建 | 刘卫华 唐 何 | 宁远县政府 | 宁远县政府 |
| 40 | 宁远舜文化体验园 | 以“舜文化体验”为主题，重点建设“舜帝文化馆、民俗文化展示馆、文化交流中心、舜文化生活体验中心”等项目，打造集“休闲文化、体验文化、传承文化”为一体的精品旅游项目 | 2017-2019 | 企业自筹 | 2.60 | 1.20 | 完成“舜帝文化馆”、“民俗文化展示馆”、“舜文化体验中心”等主体工程 | 新建 | 刘卫华 唐 何 | 宁远县政府 | 宁远县政府 |
| 41 | 宁远大界源生态休闲度假村 | 总体规划面积1300亩，分养殖场、种植园和休闲山庄，打造“生态休闲、农业观光园”为主体的乡村度假目的地，供人们休闲、垂钓、度假 | 2017-2018 | 企业自筹 | 1.20 | 0.80 | 开工建设养殖场、种植园、休闲山庄 | 新建 | 刘卫华 唐 何 | 宁远县政府 | 宁远县政府 |
| 42 | 宁远重点文物保护单位修缮提升工程 | 宁远文庙石质构件保养维护工程及防雷工程、云龙坊与王氏虚堂修缮工程及防雷工程、久安背翰林祠修缮工程及防雷工程、黄家大屋修缮、神下李氏宗祠修缮以及泠道故城遗址、舂陵侯城遗址保护方案编制等。 | 2017-2018 | 上级拨款、县财政资金 | 1.00 | 0.50 | 完成宁远文庙消防安防工程、东安头翰林祠修缮工程、泠道故城遗址、舂陵侯城遗址保护方案编制、神下李氏宗祠修缮工程等。 | 新建 | 刘卫华 唐 何 | 宁远县政府 | 宁远县政府 |
| 43 | 宁远刘家洲休闲农庄 | 总建筑面积70000㎡，建设一群体现本地特色的五星级休闲农庄，大型水上乐园，可容纳车辆100辆的停车场。 | 2017-2018 | 企业自筹 | 1.20 | 0.40 | 开工建设休闲农庄、水上乐园和停车场等。 | 新建 | 刘卫华 唐 何 | 宁远县政府 | 宁远县政府 |
| 44 | 宁远舜帝庙遗址本体展示工程 | 依照“保护为主，抢救第一、合理利用、加强管理”的原则，整体保护、整治环境、综合治理改善遗址的保护管理环境，严格遵守不改变文物原状的原则，保护遗址的真实性和完整性，根据文物保护实际需要，实施原址保护。建设工程的风格与色调应与建筑历史风貌和周边自然环境相协调。 | 2017-2018 | 国家预算内资金 | 0.80 | 0.60 | 环境展示：如遗址范围内子江河道环境整治、神道展示、玉琯岩登山游览线路展示及展示路线设计；本体展示：如正殿、寝殿、配殿展示、散水连贯展示、地层剖面展示、遗址地面设计、遗址待考古发掘区地面设计、东侧汉代砖室墓展示、辅助步道、神道展示及辅助展示设施。 | 新建 | 刘卫华 唐 何 | 宁远县政府 | 宁远县政府 |
| 45 | 宁远县下灌创建国家级历史文化名村建设 | 规划建设灌溪大道、污水管网、湿地公园、沿河风光带，进行古亭、古井、古楼保护和民居，宗祠、灌溪桥、状元桥升级改造；配套游客集散服务中心，生态公交站停车场，旅游公路等生态旅游基础服务设施 | 2016-2018 | 银行贷款、利用外资、县财政自筹 | 5.50 | 1.20 | 完成征地拆迁，开展旅游生态基础设施配套过程建设。 | 续建 | 刘卫华 唐 何 | 宁远县政府 | 宁远县政府 |
| 46 | 宁远生态公园 | 规划建设印山公园、莲花山公园、九狮岭公园、狮子山公园、五里沟公园及配套设施 | 2016-2018 | 县财政自筹 | 3.00 | 1.00 | 建设印山公园、九狮岭公园、狮子山公园一期 | 续建 | 刘卫华 唐 何 | 宁远县政府 | 宁远县政府 |
| 47 | 宁远县乡村风貌改造和美丽乡村建设 | 全县所有建制村农户的“裸房”实施外墙装修或民居立面改造，打造乡村全域旅游。 | 2017-2020 | 上级资金 县财政自筹 | 8.00 | 3.00 | 新宁中公路沿线、舂水河仁和坝至五里沟沿线村庄及全县三分之一贫困村实施“裸房”外墙装修或民居立面改造。将湾井镇田心村、柏家坪镇大路尾村打造成全省美丽乡村建设示范村 | 新建 | 刘卫华 唐 何 | 宁远县政府 | 宁远县政府 |
| 48 | 宁远泠江河两岸景观带 | 规划进行泠江河流域环境进行综合治理，建设生态护坡和部分河道、慢道、步道建设，建成田园景观带、窝子地半岛公园，打造绿色廊道，开放休闲大型滨河景观带、现代风景商业景观带、城市现代风貌景观带 | 2016-2018 | 县财政自筹 | 2.00 | 1.00 | 建设半岛公园和部分景区道路及生态护坡工程 | 续建 | 刘卫华 唐 何 | 宁远县政府 | 宁远县政府 |
| 49 | 双牌阳明山旅游综合开发 | 阳明山水、电、路、讯等基础设施,景区景点开发及相关配套设施以及生态旅游集镇等。 | 2005-2025 | 企业自筹 | 20.00 | 1.20 | 完善水、电、路、讯等基础设施，景区景点环卫、标识牌及其他配套设施建设。完成二级客运站主体及部分附属设施建设，建成投用万和湖生态停车坪，完成老屋场花海观赏园改造提质，成功举办第十一届“和”文化旅游节，完成旅游集镇规划修编 、自然保护区宣教中心选址及用地报批等工作。 | 续建 | 苏小康 肖质彬 | 双牌县政府 | 双牌县政府 |
| 50 | 双牌桐子坳扶贫及旅游开发 | 完善景区基础设施和配套设施建设。 | 2016-2018 | 银行贷款 | 0.90 | 0.30 | 按照国家4A景区标准和要求完善景区基础设施和配套设施建设。完成桐子坳景区旅游控制性详规编制、大停车场扩建；启动银杏博物馆、百亩浪漫花海景区、民俗文化商业街等工程。 | 续建 | 苏小康 肖质彬 | 双牌县政府 | 双牌县政府 |
| 51 | 双牌云竹天堂村 | 麻江镇高峰村文化教育、中医养生、民俗旅游、有机农业四大产业项目建设。 | 2017-2020 | 企业自筹 | 3.57 | 0.49 | 进行第一期致良书院和中医养生苑建设。 | 新建 | 苏小康 肖质彬 | 双牌县政府 | 天堂村生态科技发展有限公司 |
| 52 | 龙洞文化艺术产业园 | 以双牌县龙洞文化艺术产业园为中心，带动周边景点的开发与建设。 | 2015-2020 | 省级资金 企业自筹 | 1.20 | 0.30 | 完成园区门楼、保安室、客房绿化、亮化，农耕文化园基地建设；启动民俗文化园-龙珠寨建设。 | 续建 | 苏小康 肖质彬 | 双牌县政府 | 双牌县龙洞生态文化旅游开发有限公司 |
| 53 | 新田美丽乡村建设 | 32个村的村组道路、安全饮水、村容村貘整治、农网改造、五小水利等 | 2017-2018 | 农发行贷款 | 4.00 | 3.00 | 完成15个村容村貌整治及基础设施建设 | 新建 | 唐 军 | 新田县政府 | 新田县政府 |
| 54 | 新田东升农场建设 | 完善基础设施配套、脱水蔬菜加工项目、休闲农庄建设 | 2014-2020 | 企业自筹 | 2.30 | 0.60 | 办公大楼、菜壹楼建设、脱水蔬菜加工项目、休闲农庄建设 | 续建 | 唐 军 | 新田县政府 | 新田县政府 |
| 55 | 新田龙家大院创国家4A级旅游景区建设 | 按国家4A级旅游景区标准提质扩容，进行标准化建设 | 2017-2020 | 银行贷款 地方自筹 | 3.00 | 0.50 | 古民居修缮提质改造，紫薇园建设 | 续建 | 唐 军 | 新田县政府 | 新田县政府 |
| 56 | 新田县中农批电商湘南现代化农旅文化小镇建设（新增，2017年不列入考核） | 主要建设农特产品批发交易区、电子商务园区、加工配送仓储中心、农业旅游、文化旅游、康养基地、园林式酒店、富硒种植体验区等 | 2017-2020 | 招商引资 | 20.00 | 0.50 | 招商引资成功，开展项目征地、规划等前期工作，年内争取动工建设。 | 新建 | 唐军 | 新田县政府 | 新田县政府 |
| 57 | 新田县红色旅游景区整体开发（新增，2017年不列入考核） | 以红六军团小源会议旧址、蒋先云故居、郑作民故居、红军西征文化纪念园为主体，打造我县红色旅游精品线路。 | 2017-2020 | 银行贷款、地方自筹 | 2.00 | 0.30 | 做好整体规划，完成红色景区旅游基础设施改造 | 续建 | 唐军 | 新田县政府 | 新田县政府 |
| 58 | 新田南国武当山国家级越野基地建设（新增，2017年不列入考核） | 以汽车越野赛活动影响力为基础，打造包含自驾基地、露营基地、休闲娱乐为一体的国家级体育旅游休闲综合体。 | 2017-2020 | 招商引资、地方自筹 | 3.00 | 0.40 | 举办中国汽车会新田站比赛，按国家级标准进行赛道建设 | 续建 | 唐军 | 新田县政府 | 新田县政府 |
| 59 | 新田全国乡村旅游扶贫重点村旅游开发建设（新增，2017年不列入考核） | 建设好我县10个建档立卡的全国旅游扶贫重点村旅游基础设施及配套，打造好我县乡村旅游精品线路。 | 2017-2020 | 银行贷款、地方自筹 | 3.00 | 0.50 | 完成10个村乡村旅游专项规划，实施旅游基础设施及配套建设 | 续建 | 唐军 | 新田县政府 | 新田县政府 |